ระยะที่ 1: การเตรียมโปรเจกต์และจัดโครงสร้างพื้นฐาน (Project Setup & Infrastructure)

เป้าหมาย: สร้างตัวแอปพลิเคชัน Frontend และวางรากฐานโครงสร้างไฟล์ให้สะอาด มินิมอล ค้นหาง่าย

- สิ่งที่ต้องทำในระยะนี้:

  - สร้างโปรเจกต์ Vite + React ในโฟลเดอร์ frontend/

  - ติดตั้ง Dependencies ที่จำเป็น (tailwindcss, lucide-react, axios, react-router-dom, react-hot-toast)

  - ตั้งค่าระบบ Styling (Tailwind CSS, Google Fonts 'Inter/Kanit', CSS Variables สีระบบ)

  - สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ Clean Architecture:

    - src/components/ (common/, layout/, booking/, admin/)

    - src/services/ (API layer)

    - src/context/ (State management)

    - src/pages/ (auth/, customer/, admin/)

    - src/utils/ (Formatters & Constants)

- ผลลัพธ์ (Deliverable): โครงสร้างโปรเจกต์ที่สมบูรณ์ สามารถรัน npm run dev ได้โดยไม่มี Error

📌 ระยะที่ 2: ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์เข้าถึง (Auth & Route Security)

เป้าหมาย: เชื่อมต่อระบบสิทธิ์ผู้ใช้กับ Backend และสลับมุมมองระหว่าง ลูกค้า (Customer) กับ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- สิ่งที่ต้องทำในระยะนี้:

  - สร้าง src/services/api.js (Axios Client พร้อม Interceptor เพิ่ม JWT Token ให้อัตโนมัติในทุก Request)

  - สร้าง src/services/authService.js (เชื่อมต่อ API /api/auth/login, /register, /me)

  - สร้าง src/context/AuthContext.jsx สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และสถานะการเข้าสู่ระบบ

  - สร้างหน้า UI:

    - LoginPage.jsx: ฟอร์มเข้าสู่ระบบ (ออกแบบ UI สไตล์ Modern Card)

    - RegisterPage.jsx: ฟอร์มสมัครสมาชิกพร้อมระบบ Validation ตรวจความถูกต้องของข้อมูล

  - สร้าง ProtectedRoute.jsx สำหรับคัดกรองการเข้าถึงตามสิทธิ์ (customer / admin)

- ผลลัพธ์ (Deliverable): ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก ได้รับ JWT Token และเปลี่ยนหน้าตามสิทธิ์ได้ถูกต้อง

📌 ระยะที่ 3: ระบบหน้าหลักและการจองสนามกีฬาสำหรับลูกค้า (Customer Booking System)

เป้าหมาย: พัฒนาส่วนเลือกสนามและเลือกตารางเวลาว่างแบบ Interactive ให้ลูกค้าใช้งานง่าย พรีเมียม

- สิ่งที่ต้องทำในระยะนี้:

  - Navbar & Header: แสดงสถานะผู้ใช้งาน, โลโก้, และปุ่มเปลี่ยนหน้า

  - HomePage.jsx & Sport Catalog: การ์ดประเภทกีฬา (ฟุตบอล, บาส, แบด, วอลเลย์) พร้อมไอคอนและราคาเริ่มต้น

  - CourtsPage.jsx: หน้ารายการสนามแยกตามกีฬา แสดงรูปภาพ คำอธิบาย และราคาต่อชั่วโมง

  - Interactive Time Slot Selector (TimeSlotGrid.jsx):

    - ปฏิทินเลือกวันที่จอง (Date Picker)

    - ดึงข้อมูลช่วงเวลาว่างจาก API /api/bookings/available-slots

    - แสดงสถานะตารางเวลาเป็น Grid แบบเรียลไทม์:

      - 🟢 ว่าง (Available): กดเลือกช่วงเวลาได้

      - 🔴 ถูกจองแล้ว (Booked): แสดงตัวป้ายห้ามเลือก

      - ⚪ ปิดปรับปรุง (Maintenance): แสดงป้ายปิดบริการ

  - Booking Summary Modal: สรุปราคารวมตามจำนวนชั่วโมงที่เลือก กรอกเบอร์ติดต่อ และกดยืนยันการจอง

- ผลลัพธ์ (Deliverable): ลูกค้าสามารถเลือกสนาม วันที่ และช่วงเวลาว่าง เพื่อสร้างรายการจองเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

📌 ระยะที่ 4: ระบบการชำระเงินและจัดการการจองของผู้ใช้ (Payment Gateway & My Bookings)

เป้าหมาย: รองรับการชำระเงินด้วย PromptPay QR Code การแนบสลิปโอนเงิน และหน้าติดตามสถานะการจอง

- สิ่งที่ต้องทำในระยะนี้:

  - Payment UI (PaymentPage.jsx):

    - แสดง QR Code ชำระเงิน PromptPay พร้อมสรุปยอดชำระอัตโนมัติ

    - แสดงรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

  - File Upload Component (SlipUploader.jsx):

    - กล่องแนบสลิปแบบ Drag & Drop

    - พรีวิวรูปภาพสลิปก่อนส่ง

    - ส่งไฟล์ไปยัง API /api/payments/upload ผ่าน FormData

  - My Bookings Page (MyBookingsPage.jsx):

    - รายการประวัติการจองทั้งหมดของผู้ใช้

    - แสดง Badge สถานะแบบเด่นชัด:

      - 🟡 pending_payment (รอชำระเงิน / อัปโหลดสลิป)

      - 🔵 pending_approval (รอแอดมินตรวจสอบสลิป)

      - 🟢 approved (อนุมัติแล้ว / จองสำเร็จ)

      - 🔴 rejected (ปฏิเสธ พร้อมแสดงเหตุผล)

      - ⚪ cancelled (ยกเลิก)

    - ปุ่มกดแนบสลิปย้อนหลัง และปุ่มยกเลิกการจอง

- ผลลัพธ์ (Deliverable): โฟลว์การจ่ายเงินและติดตามสถานะฝั่งลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ 100%

📌 ระยะที่ 5: ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard & Approval System)

เป้าหมาย: แดชบอร์ดสำหรับแอดมินในการตรวจสลิป อนุมัติการจอง และจัดการสนาม

- สิ่งที่ต้องทำในระยะนี้:

  - Admin Dashboard Overview: การ์ดแสดงสรุปสถิติ (การจองวันนี้, รายการรอตรวจสลิป, รายได้รวม)

  - Booking Approvals Page (AdminBookingsPage.jsx):

    - ตารางรายการจองทั้งหมด ฟิลเตอร์ค้นหาตามสถานะ

    - Modal สำหรับซูมขยายดูรูปสลิปการโอนเงินที่ลูกค้าแนบมา

    - ปุ่มกด "อนุมัติ (Approve)" หรือ "ปฏิเสธ (Reject)" (พร้อมช่องกรอกเหตุผล)

  - Court Management Page (AdminCourtsPage.jsx):

    - ฟอร์มเพิ่มสนามใหม่ / แก้ไขรายละเอียด / เปลี่ยนราคาต่อชั่วโมง

    - สวิตช์สลับสถานะสนาม (ใช้งานได้ / ปิดปรับปรุง)

- ผลลัพธ์ (Deliverable): แอดมินสามารถจัดการสนามและอนุมัติการจองได้อย่างสมบูรณ์ผ่านหน้าเว็บ

📌 ระยะที่ 6: ตกแต่ง UI/UX และทดสอบระบบรวม (Polishing & E2E Verification)

เป้าหมาย: เพิ่มความสวยงาม เรียบหรู ทันสมัย และตรวจสอบความถูกต้องของระบบทั้งหมด

- สิ่งที่ต้องทำในระยะนี้:

  - เพิ่ม Toast Notifications แจ้งเตือนเมื่อทำรายการสำเร็จหรือเกิดข้อผิดพลาด

  - ปรับแต่ง Responsive Layout ให้แสดงผลสวยงามบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

  - เพิ่ม Micro-animations (Loading Spinners, Skeleton Loader, Fade Transitions)

  - ทดสอบระบบรวมแบบ End-to-End (E2E Test) ตั้งแต่ลูกค้าสมัครสมาชิก -> จองสนาม -> อัปโหลดสลิป -> แอดมินกดอนุมัติ

- ผลลัพธ์ (Deliverable): ระบบ Web Application สมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดใช้งานจริง

🧪 Verification Plan (แผนการทดสอบรายระยะ)

| ระยะการพัฒนา | วิธีการทดสอบความถูกต้อง |
| --- | --- |
| ระยะที่ 1 | รัน npm run dev และตรวจสอบว่าไม่มี Error ใน Console |
| ระยะที่ 2 | ทดสอบ Login/Register ด้วยบัญชีจริง รับ JWT Token และลองเข้าหน้า Restricted Page |
| ระยะที่ 3 | ทดสอบดึงข้อมูลตารางเวลาว่าง เลือก Slot เวลา แล้วกดยืนยันการจอง ตรวจสอบข้อมูลใน DB |
| ระยะที่ 4 | ทดสอบอัปโหลดสลิปโอนเงิน ตรวจสอบไฟล์ในโฟลเดอร์ backend/uploads/ และสถานะเปลี่ยนเป็น pending_approval |
| ระยะที่ 5 | สลับบัญชีเป็น Admin เปิดดูสลิป กดอนุมัติ ตรวจสอบว่าสถานะเปลี่ยนเป็น approved |
| ระยะที่ 6 | ทดสอบบนหน้าจอมือถือและ desktop พร้อมจำลองข้อผิดพลาดต่างๆ |